ZAPROSZENIE  
DO  PRZETARGU 
W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ
1. Wójt Gminy Boleszkowice zaprasza spełniających warunki Wykonawców do  złożenia  oferty w  przetargu w formie zapytania o cenę na zadanie: Pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych dot. : „Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego”.

1. Przedmiotem zamówienia jest :

nadzór nad robotami polegającymi na remoncie nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego poprzez wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mastyksowo – grysową /SMA/, grubości 4 cm na powierzchni 2816,4 m2, dł. ok. 410 mb oraz remont chodników i zjazdów do posesji na powierzchni 303 m2 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem Robót i Dokumentacją Projektową inwestycji pn. „Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego”.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice nie później niż do dnia 31. 05. 2011 r. do godziny 10.30.

1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 31.05.2011 r. o godz.11.00  w   siedzibie Zamawiającego.            

2. Zwycięski Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do

30 września2011 r.

1. Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie

           Zamawiającego — Urząd Gminy Boleszkowice, pokój  Nr 14.

      

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenęna : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych  na zadanie: „ Remont  nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego” składam niniejsząofertę.

1.   Wykonawca zobowiązuje sięzrealizowaćzamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenęryczałtową: brutto:........................................................................................................................

słownie:............................................................................................. ...........................

W tym: netto ............................................... + .....................% VAT.

Jednocześnie oświadczam, że naliczona  stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

2.   Oświadczam, że zapoznałem sięze specyfikacjąistotnych warunków zamówienia, nie wnoszę  do niej zastrzeżeńoraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązuję sięspełnićwymienione w specyfikacji wszystkie wymagania i żądania Zamawiającego.

3.   Oświadczam, że uważam sięza związanym niniejsząofertąprzez czas 30 dni -wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.   Usługęobjętązamówieniem zamierzam wykonaćsamodzielnie.

5.   Oświadczam, że wzór umowy zostałprzeze mnie  zaakceptowany i zobowiązuję sięw przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (informacje stanowiące tajemnicęprzedsiębiorstwa zostały zamieszczone w odrębnej kopercie stanowiącej załącznik do oferty, który nie może byćudostępniany innym uczestnikom postępowania).

....................................................., dnia .............................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Umowa  Nr ......... /2010

zawarta w dniu      ....................... 2011 roku w Boleszkowicach pomiędzy Gminą Boleszkowice
ul. Świerczewskiego 24, reprezentowaną przez:
- Wójta Gminy – Jana Krzywickiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eugenii Juszczak

zwanym dalej „ Zamawiającym" 

a    ..................................................................................................................................,  zwanym dalej „Inspektorem” .
§1

1.   Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę z zachowaniem zasad określonych przez  ww. ustawę (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.).

2.   Zgodnie z wynikiem zapytania o cenę Inspektor  przyjmuje obowiązek odpłatnego sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych na zadanie:

„Remont  nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego”na podstawie umowy realizacyjnej Nr.......

zawartej w dniu ................ 2011r. z  ........................................., zwanym dalej Wykonawcą Robót.

3.   Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia rozpoczęcia budowy tj. od dnia  przekazania placu budowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie infrastruktury wydane przez  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , powstałej w wyniku realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe do wykonania

funkcji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych.

1. Do obowiązków Inspektora należą:

1)  Pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych- zgodnie z ustawą 
     Prawo  budowlane;

2) Stwierdzenie gotowości do odbioru;

3) Dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót;

4) Przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru;

5) Sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przedkładanych przez wykonawcę
     robót;

6) Sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót;

7) Kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem przyjętym przez
    Zamawiającego oraz umową;

8) Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie
    objętych umową, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i

    zabezpieczenie przed awarią;

9) Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach
    dodatkowych i zamiennych; nie przewidzianych umową; podejmowanie
    decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe
      wykonanie;

10) Niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;

11) Sprawdzanie rozwiązań zamiennych;

12) Koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu
      zamówienia;

13) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności
       wykonywania umowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę,
       przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi polskimi normami oraz
       zasadami wiedzy technicznej;

14) Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych
       robót budowlanych , zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
       przepisami prawa budowlanego oraz umową o jej realizację;

15) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, budowanych wyrobów, a  w
       szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz nie
       dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

16) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających
       zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
       udział w czynności odbioru obiektów przekazywanych do eksploatacji;

17) Udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego lub
       Wykonawcę Robót;

18) Ustalanie zakresu robót oraz sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe,
       zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji, które zostaną
       przedłożone przez Wykonawcę Robót;

19) Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury
       technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby
       zasięgając odpowiednio opinii Projektanta;

20) Występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o
       przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w
       terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub
       niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu stosowania
       innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w
       dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia
       kosztów;

21) Potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

22) Kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
       Wykonawcy Robót;

23) Bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy;

24) Żądanie wykonania na koszt Wykonawcy Robót odkrywki elementów robót
       budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli
       wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich
       zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonanych robót
       (odkucia, wycinki itp.);

25) Podejmowanie  decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z
       zakresem i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru;

26) Nadzór nad obsługą geodezyjną;

27) Sprawdzenie poprawności usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru
       jak i podczas przeglądów gwarancyjnych;

28) Sporządzenie protokołów ze spotkań;

29) Sporządzenie w razie konieczności na własny koszt większej ilości egzemplarzy
       dokumentacji(Zamawiający dostarczy l egz. dokumentacji);

30) Zwrot Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze całej          dokumentacji projektowej.

§ 3

    1. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami a także na warunkach ustalonych niniejszą umową i SIWZ.

2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków   Zamówienia z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo przed tym dokumentem ma niniejsza umowa. Strony zgodnie postanawiają, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejsza umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych  nie będzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.

3.   Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością zawodową.

§ 4

1.   Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT z nr NIP 597-16-47-971

2.   Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT z nr NIP: ..................................................... .

§ 5

1.   Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto / bez podatku VAT / wynosi .......................zł,
słownie: ...............................................................

plus podatek VAT w wysokości .......%, co stanowi kwotę:.................... zł   słownie: .........................................................................

Wartość prac brutto / z podatkiem VAT / wynosi................... zł,

 słownie:..........................................................................

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy, Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy:

          1)  Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy,

          2)  W wyniku narad z Wykonawcą Robót, Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego

                realizacja spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia

               podstawowego przez Wykonawcę Robót,

          3) W wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu

        inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonywania

        zamówienia przez Wykonawcę Robót,

         4) Wystąpią okoliczności skutkujące potrzebę zmiany terminu realizacji zamówienia.

§ 7

1.   Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

2.  Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

3.   Inspektorowi Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych nie wolno bez zgody Zamawiającego   wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane.

4.   Inspektorowi nie wolno wykorzystywać rzeczy i praw Zamawiającego.

5. Zamawiający udziela Inspektorowi Nadzoru Robót Budowlanych umocowania do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, o jakich mowa w §2 ust. 2 umowy.

§ 8

1.  Wynagrodzenie Inspektora  będzie płatne za roboty wykonane i odebrane.

2.  Rozliczenie za wykonane usługi, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Inspektora .

3.  Inspektor wystawi fakturę po  uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie infrastruktury wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , będący przedmiotem nadzoru.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora Zamawiający poniesie szkodę albo budowa wykaże wady , których stwierdzenie należało do obowiązków Inspektora bądź mógł on je stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności, to Inspektor  zobowiązuje się do pokrycia szkód będących następstwem tych działań bądź zaniedbań.

§ 9

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego o jakim mowa w § 5.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on na rzecz Inspektora  karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego o jakim mowa w § 5.

§ 10

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.   Przekazanie do dyspozycji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych jednego egzemplarza dokumentacji projektowej.

2.   Zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę.

3.   Współdziałanie z Inspektorem, umożliwienie mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielenie mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnianie potrzebnych dokumentów.

§11

1.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

2.   Adres Inspektora wskazany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O ewentualnej zmianie adresu Inspektora  niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiającemu adres Inspektora została skutecznie dostarczona.

3.   W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawa- Prawo zamówień publicznych.

4.   Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

